Гуманитарный проект

государственного учреждения образования

«Субботникская средняя школа»

по реконструкции стадиона и установки современных уличных тренажёров на территории учреждения общего среднего образования для привлечения к круглогодичным занятиям спортом с целью укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ всех категорий населения Субботникского сельского совета

ищет спонсоров

| 1. **Наименование проекта**: «Спорт, доступный всем!» | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2**. Срок реализации проекта**: 3 года с начала реализации проекта | | | |
| **3. Организация-заявитель**, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Субботникская средняя школа» | | | |
| **4. Цели проекта:** организация занятий физической культурой и спортом жителей Субботникского сельского совета на доступной универсальной спортивной площадке, с целью повышения двигательной активности и укрепления здоровья жителей, пропаганды и популяризации здорового образа жизни. | | | |
| **5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта**:  5.1.приобретение уличных тренажёров для спортивной площадки на территории учреждения общего среднего образования | | | |
| Наименование | Цена (бел.руб.) | Кол-во (шт.) | Стоимость |
| Уличный тренажёр  «Жим от груди»  F:\нарон проект в работе\icon_310x245.jpg | 1400 | 1 | 1400 |
| Беговая дорожка  ЭКТА SG 140.1  Беговая дорожка ЭКТА SG 129 | 2 360 | 1 | 2 360 |
| Лыжник ЭКТА SG 144  Лыжник ЭКТА SG 144 | 1 389 | 1 | 1 389 |
| Скамья для пресса  TUNTURI AB20  Силовой тренажер "скамья для пресса регулируемая" | 205 | 1 | 205 |
| ИТОГО: 5 354  5.2.строительство и установка бетонного основания под беговую дорожку и дорожку для прыжков общей площадью 1 165 м.кв.   | Наименование материала | Цена укладки за 1 м.кв. (бел. руб.) | Толщина покрытия (мм) | Стоимость, всего  (бел. руб.) | | --- | --- | --- | --- | | Цемент | 150 | 10 | 174 750 |   5.3. укладка покрытий беговых дорожек стадиона:  - длина – 375 м., ширина – 3 м., площадь – 1 125 м.кв.;  - две беговые дорожки по 1,5 м. | | | |

| Наименование  материала | Цена 1 м кв.  (бел. руб.) | | Толщина покрытия (мм) | Стоимость,  всего  (бел. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие из резиновой крошки для беговых дорожек в шипованой обуви  TS SPORT, Бег Шип | 950 | | 12 | 1068750 |
| 5.3. укладка покрытия дорожки для прыжков:  - длина – 40 м., ширина –1 м., площадь - 40 м.кв.   | Наименование  материала | Цена 1 м кв.  (бел.руб.) | Толщина покрытия (мм) | Стоимость  (бел. руб.) | | --- | --- | --- | --- | | Покрытие из резиновой крошки для беговых дорожек в шипованой обуви  TS SPORT,  Бег Шип | 950 | 12 | 38 000 | | | | | |
| 1. **Целевая группа:** 109 учащихся Субботникской СШ, 42 работника учреждения, жители Субботникского сельского совета | | | | |
| 1. **Краткое описание мероприятий в рамках проекта:**    1. оборудование спортивной площадки на территории учреждения общего среднего образования уличными тренажёрами;    2. строительство и установка бетонного основания под беговую дорожку и дорожку для прыжков на стадионе учреждения;    3. укладка покрытия из резиновой крошки на беговую дорожку и дорожку для прыжков на стадионе;    4. нанесение разметки на беговую дорожку. | | | | |
| **8.Общий объем финансирования (в долларах США):** 440 000 | | | | |
| Источник финансирования | | Объем финансирования (в долларах США) | | |
| Средства донора | | 440 000 | | |
| Софинансирование | | 1000 | | |
| **9.Место реализации проекта** (область/район, город): Республика Беларусь,  Гродненская область, Ивьевский район, аг. Субботники | | | | |
| **10.Контактное лицо:** Л.В.Носуль, директор государственного учреждения образования «Субботникская средняя школа», (+375 29) 95 68511, subbotnikisch@grodno-region.by | | | | |

Будем рады сотрудничеству!

STATE INSTITUTION OF EDUCATION

“SUBBOTNIKI SECONDARY SCHOOL”

humanitarian project on stadium reconstruction and installation of modern street simulators in the territory of the secondary school to attract to year-round sports in order to strengthening health and healthy life for all categories of the population of Subbotniki village council

looking for sponsors

| 1. **Project name:** “Sport available to everyone!” | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** **Duration of the project:** 1 year from the start of the project | | | |
| **3.** **Applicant organization proposing the project:** state institution of education  “Subbotniki secondary school” | | | |
| **4.** **Project goals:** organization of sport activities of residents of the Subbotniki village council on an accessible universal sports ground in order to increase motor activity and improve the health of residents, promote and popularize a healthy lifestyle. | | | |
| 1. **Tasks planned for implementation in the framework of the project:**   5.1. the acquisition of street simulators for a playground in the territory of the institution of secondary education | | | |
| Name | Price (BYN) | Quantity (pcs) | Cost (BYN) |
| Street simulator  “Bench press  F:\нарон проект в работе\icon_310x245.jpg | 1 400 | 1 | 1 400 |
| SG 140.1 Treadmill  Беговая дорожка ЭКТА SG 129 | 2 360 | 1 | 2 360 |
| SG 144 "Skier" simulator    Лыжник ЭКТА SG 144 | 1 389 | 1 | 1 389 |
| Press benches  TUNTURI AB20  Силовой тренажер "скамья для пресса регулируемая" | 205 | 1 | 205 |
| TOTAL: 5 354  5.2. construction and installation of a concrete base under the treadmill and jump track with a total area of ​ ​ 1,165 square meters.   | Material name | Price 1 m2  (BYN) | Thickness of coating (mm) | Cost (BYN) | | --- | --- | --- | --- | | cement | 150 | 10 | 174 750 |   5.3. laying coating for treadmills:  - length – 375 m., width – 3 m., area – 1 125 sq.m.;  - two treadmills on 1,5 m. | | | |

| Material name | Price 1 m2  (BYN) | | Thickness of coating (mm) | Cost (BYN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubber crumb covering for treadmills in spiked shoes TS SPORT | 950 | | 12 | 1 068 750 |
| 1. **Target group:** 90 pupils of state institution of education “Subbotniki secondary school”; 40 workers of institution, inhabitants of Subbotniki village council | | | | |
| 1. **Brief description of the project activities:**    1. equipping a sports ground on the territory of the institution of secondary school education with playing and athletic equipment;   7.2. equipping a sports ground on the territory of the institution of secondary school education with street simulators;  7.3. construction and installation of a concrete base under the treadmill and jump track at the stadium of the institution;   1. 4. laying a rubber crumb coating on a treadmill and a jumping track at a stadium;   7.5. marking the treadmill. | | | | |
| **8.** **Total amount of financing (in US dollars):** 440 000 | | | | |
| Source of financing | | Amount of financing (in US dollars) | | |
| Donor funds | | 440000 | | |
| Co-financing | | 1000 | | |
| **9.** **Location of the project (region / district, city):** Republic of Belarus,  Grodno region, Subbotniki | | | | |
| **10.** **Contact person:** L. Nosul of the state educational institution “Subbotniki secondary school”  (+375 29) 95 68511, subbotnikisch@grodno-region.by | | | | |

We look forward to collaborating!